Αριθμός 727

36η Συνεδρίαση

Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Πατρέων

της 9ης Δεκεμβρίου 2010

---------------------------

Στην Πάτρα και στο Δημοτικό Κατάστημα (Μαιζώνος 147), σήμερα, την 9η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής, με αριθμό 35/3-12-2010, ήλθαν, για τη λήψη αποφάσεων στα (21) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Γεώργιος Ζαφειρόπουλος - Πρόεδρος, 2] Λάμπρος Βασιλόπουλος - τακτικό μέλος, 3] Νικόλαος Ζωγράφος - τακτικό μέλος, 4] Αντώνιος Κανταρτζόπουλος - τακτικό μέλος, 5] Χαρά Παντελή - τακτικό μέλος, 6] Δημήτριος Τσιμπούκης - τακτικό μέλος και 7] Δημήτριος Γιαννακόπουλος - αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Ιωάννης Δημαράς - Αντιπρόεδρος, Ελένη Καλεντζώτη και Ανδρέας Αντωνόπουλος - τακτικά μέλη, καθώς και ο κ. Σπύρος Ράϊκος - αναπληρωματικό μέλος δεν ήλθαν, αν και κλήθηκαν.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

………………………………………………………………………………………….

Στην αρχή, ο κ. Πρόεδρος, εισάγοντας το αριθ. (17) θέμα της ημερησίας διατάξεως, θέτει υπόψη των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής το υπ’ αριθ. 3154/2-12-2010 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου, και διαβάζει την υπ’ αριθ. 536/25-11-2010 εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, Περιβάλλοντος και Πρασίνου (Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών), η οποία έχει ως εξής:- «ΠΡΟΣ:- Τη Δημαρχιακή Επιτροπή- Ενταύθα- ΘΕΜΑ: «Παράταση σύμβασης προμήθειας θερμής ασφάλτου, για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου Πατρέων. –Ο διαγωνισμός για την προμήθεια θερμής ασφάλτου διενεργήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2009, κατά την οποία αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία ΄΄ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε.΄΄. Η υπ’ αριθ. 38989/23-11-2009 σύμβαση έληξε στις 23-11-2010. Με την υπ’ αριθ. 3165/17-11-2010 αίτηση της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας, ζητά την παράταση σύμβασης προμήθειας θερμής ασφάλτου για το διάστημα 3 (τριών) μηνών, για το λόγο ότι δεν παραδόθηκαν έγκαιρα όλες οι ποσότητες λόγω καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ.  –Στις 18 Νοεμβρίου του έτους 2010, συνήλθε η επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης προκειμένου να γνωμοδοτήσει επ’ αυτού. -Ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες από την λήξη αυτής, εφόσον δεν έχει γίνει προμήθεια ολόκληρης της προβλεπόμενης ποσότητας σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ. –Μετά τ’ ανωτέρω σας παρακαλούμε:  να εγκριθεί το από 18/11/2010 πρακτικό της Επιτροπής για την παράταση σύμβασης με την εταιρεία ΄΄ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε.΄΄. -Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, Περιβάλλοντος και Πρασίνου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ».-

Η Δημαρχιακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου και είδε το από 18-11-2010 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει το από 18/11/2010 πρακτικό της Επιτροπής για την παράταση σύμβασης προμήθειας θερμής ασφάλτου, για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου Πατρέων με την εταιρεία ΄΄ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε.΄΄ κατά τρεις (3) μήνες, και συγκεκριμένα έως τις 23/2/2011, για το λόγο ότι δεν παραδόθηκαν έγκαιρα όλες οι ποσότητες λόγω καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ.

Διευκρινίζεται ότι, ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες από την λήξη αυτής, εφόσον δεν έχει γίνει προμήθεια ολόκληρης της προβλεπόμενης ποσότητας σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο Πρόεδρος                                                     Τα Μέλη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ		ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΝΤ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ

ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ